SUSHI MAYDO

日式

网站重新设计与开发计划书

Website Redesign & Development Plan

项目域名：sushimaydo.com

技术栈：Next.js 16 + React 19 + TypeScript

语言：中文 / 西班牙语/加泰罗尼亚语/英语四语言

日期：2026年3月

1. 项目概述

1.1 项目背景

Sushi Maydo是位于巴塞罗那 L’Hospitalet de Llobregat 的日式自助餐厅，现有网站基于 Wix 平台搭建，功能较为基础，设计风格较旧。为提升品牌形象、增强用户体验并拓展业务功能，现计划对网站进行全面重新设计与开发。

1.2 项目目标

- 全新UI设计：走高端精致奢华风格，匹配日料餐厅品牌定位

- 四语言支持：西班牙语 + 英语 + 加泰罗尼亚语 + 中文，覆盖全站所有页面

- 功能升级：新增在线点餐、外卖、礼品卡购买等功能

- 性能优化：基于 Next.js 16 现代技术栈，提升加载速度和SEO表现

- 响应式设计：完美适配手机、平板、桌面端

1.3 现有网站分析

域名：sushimaydo.com

现有平台：Wix

现有页面：首页、菜单、预订、在线点餐、画廊、联系

主要问题：设计过时、缺乏四语言支持、功能单一、加载速度慢

2. 页面规划

新网站共规划 9 个页面，涵盖原站全部功能并新增多项业务功能：

| 序号 | 页面名称 | 主要内容 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 首页 / Inicio | 品牌展示、导航入口、CTA按钮 | 高 |
| 2 | 菜单页 / Carta | 午间/晚间/每日套餐展示，含图片和价格 | 高 |
| 3 | 在线点餐 / Online Ordering | 菜品分类浏览、购物车、结账流程 | 高 |
| 4 | 外卖页 / Delivery | 外卖服务介绍、配送范围、跳转点餐 | 中 |
| 5 | 预订页 / Reservas | 在线预订表单，日期/时间/人数选择 | 高 |
| 6 | 礼品卡 / Gift Card | 礼品卡购买、充值、余额查询 | 中 |
| 7 | 画廊页 / Galería | 餐厅环境 + 菜品摄影瀑布流展示 | 低 |
| 8 | 联系页 / Contacto | 地址、电话、邮箱、Google地图、留言 | 低 |
| 9 | 关于我们 / Sobre Nosotros | 品牌故事、团队介绍、理念 | 低 |

2.1 各页面功能详述

① 首页 / Inicio

- 全屏 Hero 展示：品牌名 MAYDO + 日文副标题 + 双 CTA按钮

- 关于我们板块：品牌故事 + 数据统计（8+年经验、50+菜品、4.5评分）

- 菜单卡片：三张带图片的菜单卡片（午间/晚间/每日）

- 引用横幅：纯色背景 + 品牌语录

- 画廊预览：不规则网格图片展示

- 预订表单：嵌入式快速预订

- 完整页脚：联系信息 + 营业时间 + 社交链接

② 菜单页 / Carta

- 分类展示：午间自助 / 晚间菜单 / 每日特选

- 菜品卡片：图片 + 名称 + 描述 + 价格

- 筛选功能：按类别筛选（寿司、刺身、热菜、甜品等）

- 可选：过敏原标注、素食/无麩质标记

③ 在线点餐 / Online Ordering

- 菜品浏览：分类菜单 + 图片 + 价格

- 购物车：添加/删除菜品、数量调整、实时总价

- 结账流程：联系信息 + 取餐时间选择 + 支付

- 订单确认：邮件通知 + 订单编号

④ 外卖页 / Delivery

- 外卖服务介绍：配送范围、配送时间、起送价

- 配送区域地图：可视化配送范围

- 跳转点餐：引导至在线点餐页面（外卖模式）

- 第三方平台链接：可选接入 Uber Eats / Glovo 等

⑤ 预订页 / Reservas

- 预订表单：姓名、邮箱、电话、日期、时间、人数

- 时间模块：智能显示可用时段（午间 13:00-16:30 / 晚间 20:30-23:30）

- 确认机制：邮件自动确认 + 可选短信通知

- 可选：接入 TheFork / Google 预订 API

⑥ 礼品卡 / Gift Card

- 购买礼品卡：选择金额（50/100/150/自定义欧元）

- 个性化：可添加赠言和收件人信息

- 支付：Stripe 集成，支持信用卡/Apple Pay/Google Pay

- 发放方式：电子礼品卡邮件发送 + 唯一兑换码

- 余额查询：在线查询礼品卡剩余余额

⑦ 画廊页 / Galería

- 瀑布流布局：餐厅环境 + 菜品摄影

- Lightbox 查看：点击大图浏览

- 分类筛选：按类型筛选（环境/菜品/团队）

⑧ 联系页 / Contacto

- 联系信息：地址、电话、邮箱、营业时间

- Google 地图嵌入：交互式地图 + 导航

- 留言表单：名字 + 邮箱 + 留言内容

⑨ 关于我们 / Sobre Nosotros

- 品牌故事：MAYDO 的创立理念和发展历程

- 团队介绍：主厨团队展示

- 理念展示：日本传统 + 地中海融合的理念

3. 设计规范

3.1 设计风格

整体风格定位：高端精致奢华

- 大量留白与精致排版，营造奢华氛围

- 细线、菱形装饰、金色点缀等精致元素

- 滚动渐入动画、卡片悬停效果、导航毛玻璃效果

- 半透明汉字背景装饰（“真”“味”“鮭”）营造日式氛围

3.2 配色方案

| 名称 | 色值 | 用途 | 色块 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主色 — 深棕红 | #7A4242 | 导航栏、Hero背景、标题、按钮 |  |
| 强调色 — 暖驼色 | #C9A87C | CTA按钮、装饰线、高亮元素 |  |
| 背景色 — 奶白 | #FAF7F4 | 页面主背景 |  |
| 辅助色 — 米灰 | #E0D5CE | 卡片边框、分隔线、装饰 |  |

3.3 字体方案

- Cormorant Garamond：标题、品牌名（英文/西文）—— 细体、优雅、高级感

- Noto Serif SC：中文标题、日文装饰文字

- Zen Kaku Gothic New：正文、UI元素、导航、按钮—— 日式简洁无衬线体

3.4 动画规范

- 滚动渐入：元素进入视口时 translateY(36px) → 0，时长 1s

- 卡片悬停：translateY(-8px) + 阴影扩散 + 顶部金色线条出现

- 图片悬停：scale(1.06) 微放大效果

- 导航栅：滚动后透明→毛玻璃背景过渡

- Hero 背景：纯色渐变，不使用背景图片

4. 技术架构

4.1 技术栈

| 类别 | 技术选型 |
| --- | --- |
| 前端框架 | Next.js 16 + React 19 |
| 样式方案 | Tailwind CSS 4 + CSS Modules |
| 语言 | TypeScript |
| 国际化 | next-intl（中文/西班牙语） |
| 动画 | Framer Motion |
| 表单 | React Hook Form + Zod 校验 |
| 支付集成 | Stripe（礼品卡支付） |
| 地图 | Google Maps Embed API |
| CMS（可选） | Sanity / Strapi（菜单内容管理） |
| 部署 | Vercel / 自有服务器 |
| 域名 | sushimaydo.com（已有） |

4.2 项目结构

sushimaydo/

- ├── app/[locale]/          → 国际化路由（es / en / ca / zh）

- │   ├── page.tsx             → 首页

- │   ├── carta/page.tsx       → 菜单页

- │   ├── reservas/page.tsx    → 预订页

- │   ├── pedido/page.tsx      → 在线点餐

- │   ├── delivery/page.tsx    → 外卖页

- │   ├── gift-card/page.tsx   → 礼品卡

- │   ├── galeria/page.tsx     → 画廊

- │   ├── contacto/page.tsx    → 联系

- │   └── sobre/page.tsx       → 关于我们

- ├── components/              → 公共组件库

- ├── messages/es.json + zh.json → 四语言文案

- ├── lib/                     → 工具函数、API调用

- └── public/                  → 图片、字体等静态资源

4.3 四语言实现

使用 next-intl 实现国际化，通过 URL 路径前缀区分语言：

- sushimaydo.com/es/... → 西班牙语版本（默认）

- sushimaydo.com/zh/... → 中文版本

导航栏右上角提供语言切换按钮，切换时保持当前页面位置不跳转。

5. 开发计划与时间线

预计开发周期为 11 周，分 5 个阶段推进：

| 阶段 | 任务 | 具体内容 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段 | UI设计 & 原型 | 首页 + 菜单 + 预订页高保真设计稿 四语言内容架构确认 配色/字体/组件规范定稿 | 第1-2周 |
| 第二阶段 | 核心开发 | Next.js项目搭建 + 组件库 首页/菜单/预订/联系/关于页面开发 i18n四语言系统集成 | 第3-5周 |
| 第三阶段 | 功能开发 | 在线点餐系统开发 外卖页面 + 配送逻辑 礼品卡购买/充值/查询系统 | 第6-8周 |
| 第四阶段 | 完善 & 测试 | 画廊页开发 SEO优化 + 性能优化 多设备/浏览器测试 内容填充（餐厅实拍照片替换） | 第9-10周 |
| 第五阶段 | 上线部署 | 域名解析切换 正式环境部署 上线后监控 + Bug修复 | 第11周 |

6. 域名与部署

6.1 域名迁移

- 待获取 sushimaydo.com 域名管理权限（账号密码或 EPP Code）

- 新站开发期间不影响现有网站运行

- 新站完成后切换 DNS 解析，旧站自动停用

6.2 部署方案

- 推荐方案：Vercel —— Next.js 官方托管，自动CI/CD，全球CDN加速

- 备选方案：自有服务器 + Docker 容器化部署

部署后配置 HTTPS 证书、性能监控、错误追踪。

7. 项目交付物

- 完整网站源代码（Next.js 项目）

- UI设计稿（高保真原型）

- 四语言内容文档（中文 + 西班牙语）

- 部署文档与维护指南

- 域名解析配置与上线支持

- 后期维护与更新支持（1个月）

8. 注意事项

- 内容准备：需要老板提供餐厅实拍照片（菜品、环境、团队）替换占位图

- 菜单数据：需要完整的菜品列表、价格、描述（中文 + 西文）

- 域名权限：尽早获取域名管理账号，确认域名未过期

- 支付集成：礼品卡功能需要注册 Stripe 账号并完成验证

- 内容翻译：内容需确认翻译准确性，建议老板审核西文版本

SUSHI MAYDO · 日式

— 计划书完 —